# KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG TEAM AI
24/07 – 07/08

Team AI gồm:
• Thanh Hùng: AI Lead
• Tô Dân: Challenge 3
• Mỹ Tâm: Challenge 1

- Thanh Hùng: Challenge 2

| Ngày | Thanh Hùng | Tô Dân | Mỹ Tâm | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/07 | Chốt architecture, repo, API | Setup Ch1 | Setup Ch2 | Starter kit chạy được, ra kết quả |
| 24/07 – 26/7 | Build challenge 2 | Support | Build challenge 1 | Mục tiêu: Composite từng challenge > 50 |
| 27/7 – 29/7 | Cải thiện challenge 2 | Build challenge 3 | Cải thiện challenge 1 | Mục tiêu, cả 3 challenge có composite > 70 |
| 30/7 – 4/8 | Hoàn thiện tổng thể | Cải thiện challenge 3 | Kết nối với fleet dashboard | Composite đạt kết quả tốt nhất, kết nối AI với SE |
| 5/8 – 7/8 | Hoàn thiện | Hoàn thiện | Hoàn thiện |

## Phân công chính

- Thanh Hùng: Challenge 2, Core Architecture, Fusion, Review, Integration.
- Tô Dân: Challenge 3 (Road Camera, TTC, Inference, Optimization).
- Mỹ Tâm: Challenge 1 (Face Landmark, EAR/MAR, Head Pose, Driver State, Temporal Features), review, integration.

Đối với challenge 1 cần train YOLO + … thì cần nhiều tgian hơn nên sẽ ko quá hối như các challenge khác.